实训反思日志

姓名：赵德忍 班级：信管1402 学号：1408020216

|  |  |
| --- | --- |
| 时间 | 实训内容及反思内容 |
| 2017-6-19 | 学习使用github，明确小学期时间安排以及项目主要内容，了解需要用到的软件，小组成员完成分工。 |
| 2017-6-20 | 配置电脑环境，安装微信小程序开发者工具，并学习开发者工具的使用方法。 |
| 2017-6-21 | 熟悉签到程序的框架，了解每一部分程序的功能是什么。  反思：对于代码和程序的研读不够深入，导致后期使用起来经常出现错误。 |
| 2017-6-22 | 完成登录界面代码的编写。 |
| 2017-6-23 | 在网上寻找关于定位的代码，并读懂每一句代码所代表的意义。  反思：不能过分依赖样板，样板不符合实际情况 |
| 2017-6-26 | 编写定位的代码，并嵌入到整体框架中，进行调试。 |
| 2017-6-27 | 编写签到的代码，并实现返回经纬度的数据。 |
| 2017-6-28 | 实现在签到功能里面返回签到时间和签到姓名的代码的编写。 |
| 2017-6-29 | 完成了查看今日事件和查看考勤记录代码的编写，并嵌入到小程序中，并进行了调试。 |
| 2017-6-30 | 购买了阿里云服务器，并配置好服务器的环境。  反思：对于服务器不够了解。 |
| 2017-7-01 | 下载了PHPstudy软件，配置好PHP环境并学习使用了PHPstudy。  反思：配置过程得到了老师的帮助，才得以解决问题，应该养成独立解决问题的习惯。 |
| 2017-7-02 | 完善了整个微信小程序的整体框架，在手机上进行了体验。  跟根据体验情况完善了小程序的界面和功能。 |
| 2017-7-11 | 用mysql建立了数据库，并将服务器与数据库连接在一起。  反思：数据库设计有问题。 |
| 2017-7-12 | 想要实现签到以后能返回数据到数据库中，但是没有将小程序与数据库成功连接。 |
| 2017-7-13 | 继续尝试连接小程序与数据库，但是仍然没有成功；最后将小程序进行最后的调成修改。  反思：对于事件的预估不合理，导致最终没有实现连接。 |